****

 **СМІДИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

 **ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТЬ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

28 березня 2024 року № 27

Про проведення заходів з благоустрою

на території населених пунктів Смідинської

територіальної громади у 2024 році

 Заслухавши  інформацію сільського  голови  Піцик О.І., про проведення заходів з благоустрою на території населених пунктів Смідинської   територіальної громади у 2024 році з метою наведення належного санітарного стану в населених пунктах сільської ради, пам’ятників, кладовищ, місць відпочинку, проживання громадян, на території закладів освіти, культури, медицини, приведення в належний стан доріг, під’їздів до населених пунктів, відповідно до підпункту 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» виконавчий Смідинської сільської ради

  **ВИРІШИВ:**

 1.Інформацію сільського голови Піцик О.І. взяти до відома.

 2.Затвердити План заходів з благоустрою населених пунктів Смідинської сільської територіальної громади у 2024 році, згідно з додатком.

3.Виконавчому комітету Смідинської сільської ради спільно з старостами старостинських округів Смідинської сільської територіальної громади забезпечити виконання Плану заходів, спрямованих на поліпшення стану благоустрою Смідинської сільської територіальної громади.

4**.**Підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, приватним підприємствам, які здійснюють господарську діяльність на території Смідинської сільської територіальної громади, а також населенню за місцем проживання привести в порядок виробничі та прилеглі території, громадські місця, дороги, парки, сквери, приватні садиби.

 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Оксану Піцик.

Сільський голова                                                         Оксана ПІЦИК

Паридубець Віра

 1

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           рішення виконавчого комітету

                                                                            від 28/03/2024 № 27

План заходів з благоустрою населених пунктів Смідинської сільської

 територіальної громади у 2024 році

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні** |
| 1. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | постійно | Виконавчий комітет, старости старостинських округів |
| 2. | Приведення в належний   стан братських могил та пам'ятників  | постійно | Виконавчий комітет, старости старостинських округів, заклади освіти |
| 3. | Санітарна очистка кладовищ | квітень-травень | Виконавчий комітет, старости старостинських округів, громадськість населених пунктів |
| 4. | Утримання в належному санітарному стані території підприємств, установ та організацій та закріплені ділянки на території населених пунктів громади | постійно | Старости старостинських округів; керівники підприємств, установ та організацій     |
| 5. | Очищення узбіччя уздовж доріг між населеними пунктами від сміття та порослі | квітень-травень | Виконавчий комітет; старости старостинських округів |
| 6. | Благоустрій прибудинкових територій загального користування та присадибних земельних ділянок | постійно | Власники присадибних земельних ділянок; старости старостинських округів;  |
| 7. | Озеленення територій та висадка квітів на клумбах та прилеглих територіях підприємств, установ та організацій | весняний період | Керівники підприємств, установ та організацій;  |
|  |  2 |
|   | 8. | Грейдерування  доріг по населених пунктах територіальної громади  |  квітень-травень | Виконавчий комітет |
|   | 9. | Обкошування територій населених пунктів  громади  |  постійно | Виконавчий комітет; старости старостинських округів  |
|   |   |   |   |   |   |

Секретар сільської ради                                                 Віра ПАРИДУБЕЦЬ